# Domanda (punti 8/30)
Nel dominio IS, il raccordo tra la gestione di progetto e lo svolgimento delle attività passa attraverso l’individuazione, l’assegnazione, e il monitoraggio di specifiche “azioni”.
1. Fornite una definizione precisa e autocontenuta del concetto di “azione” in quel contesto.
2. Discutete il ciclo di vita di una singola “azione”, e gli eventi che lo fanno avanzare.
3. Spiegate le possibili fonti da cui le “azioni” scaturiscano.
4. Descrivete una strategia che aiuti ad avere un quadro preciso e accurato dello stato di avanzamento di un progetto, e la sua relazione con il concetto di “azione”.
La risposta andrà posta nello spazio sottostante, ampliandolo secondo necessità.
# Risposta